报修工单管理系统 · 设计文档

报修工单管理系统 功能改进方案 V3.0

面向流程闭环、状态严谨与角色引导的增量改进设计

文档类型：功能改进方案（讨论稿）

适用系统：repair-system（Spring Boot 3 + Vue 3 + MySQL 8）

文档版本：V3.0

编制日期：2026 年 10 月

本文档用于内部方案讨论，功能范围、优先级与实施顺序均可按讨论结论调整。

目　录

- 一、文档说明

- 1.1 编写目的

- 1.2 适用范围

- 1.3 与既有文档的关系

- 二、现状盘点

- 2.1 已具备的能力

- 2.2 已建成但用户看不见的能力

- 2.3 流程断点与逻辑漏洞

- 三、设计原则

- 3.1 坚持简单版定位

- 3.2 四条硬原则

- 3.3 本轮明确不做

- 四、工单状态机重构

- 4.1 现有状态模型的问题

- 4.2 V3.0 状态定义

- 4.3 状态转移表

- 4.4 关键规则说明

- 4.5 时间戳与状态的对应

- 4.6 数据迁移

- 五、功能改进清单

- 5.1 P0 闭环补齐

- 5.2 P1 导向性增强

- 5.3 P2 完整度补齐

- 5.4 已有能力的界面接线

- 六、权限与业务规则矩阵

- 6.1 角色与操作

- 6.2 关键校验清单

- 七、导向性设计

- 7.1 按角色决定落地页

- 7.2 工单详情里的"下一步"

- 7.3 按钮随状态出现

- 7.4 空状态与首次引导

- 7.5 操作回执统一

- 7.6 异常要有颜色和位置

- 八、数据模型变更

- 8.1 新增表

- 8.2 字段扩展

- 8.3 变更脚本组织

- 九、实施阶段与验收

- 9.1 阶段划分

- 9.2 回归重点

- 9.3 演示数据准备

- 十、风险与应对

- 十一、后续版本展望

方案摘要

系统当前的技术底子比界面呈现出来的要厚：后端已建成约 61 个接口、13 张数据表，智能派单、FAQ、操作日志、热力图等能力均已就绪。真正的问题不在"缺功能"，而在三处：流程里有走不通的断点（派单后改不了人、师傅不能拒单、完工没有凭证）、状态模型粒度过粗（派单与接单混为一谈）、以及界面没有把已有能力暴露给用户。

本方案的核心动作是先把工单状态从五态拆成六态，用状态转移表统一约束"谁能对哪一步做什么"；再沿着状态机补八个闭环必需的功能，然后才是体验层的引导设计。新增功能全部是增量的，不涉及架构改造，也不引入新的技术组件。

## 一、文档说明

### 1.1 编写目的

本方案在现有系统（已完成基础流程与智能派单后端）的基础上，回答一个具体问题：在不推翻现有架构、不引入复杂技术的前提下，怎么把这套系统从"能跑通"变成"用起来顺手"。

方案聚焦三件事：

- 补断点——现有流程里住户、维修工、管理员之间存在若干"卡住就出不去"的环节，必须补齐；

- 立规矩——工单状态必须严格驱动权限与操作，不允许越状态操作、不允许重复操作；

- 给引导——每一个角色登录后，系统要明确告诉他"现在该做什么、这笔单子走到哪一步了、下一步等谁"。

### 1.2 适用范围

本方案适用于当前 repair-system 项目（Spring Boot 3 + MyBatis-Plus + MySQL 8 + Vue 3 + Element Plus）。所有改造均在现有代码上增量进行，不重写、不替换技术栈。

### 1.3 与既有文档的关系

| 文档 | 定位 | 与本方案的关系 |
| --- | --- | --- |
| 报修工单管理系统-需求规格说明书 V2.0 | 完整功能蓝图 | 本方案从中裁剪出"简单版"范围 |
| 报修工单管理系统-项目实施计划 V2.0 | 建设过程与模块划分 | 本方案只做增量，不重复已建模块 |
| 本方案（V3.0） | 面向使用体验的改进设计 | 聚焦流程闭环、状态严谨性、角色引导 |

## 二、现状盘点

### 2.1 已具备的能力

系统当前的技术底子比界面呈现出来的要厚。后端已建成 12 个控制器、约 61 个接口、13 张数据表，前端 10 个业务页面，覆盖三类角色。

| 模块 | 后端接口 | 前端页面 | 完备度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证与账号 | 登录、注册、当前用户 | 登录页、注册页 | 完整 |
| 报修工单 | 提交、我的、维修工任务、全部、详情、日志、派单、接单、完工、验收、撤销、关闭、催办 | 提交报修、我的报修、维修任务、工单管理 | 基本完整，状态粒度不足 |
| 智能派单 | 候选人评分、手工派单、规则读写 | 无独立页面（仅派单下拉框） | 后端完整，界面缺失 |
| 基础字典 | 故障类型、位置 增删改查 | 字典管理 | 完整 |
| 公告 | 分页、发布、编辑、删除 | 公告管理、公告列表 | 缺少已读机制 |
| 站内消息 | 分页、未读数、单条已读、全部已读 | 消息中心 | 完整（上轮已补分页） |
| 数据统计 | 总览、类型分布、月度趋势、维修工排名、热力图、趋势预警 | 统计大屏（仅用前四项） | 部分接线 |
| 用户管理 | 分页、按角色、增删改、启停、技能标签 | 用户管理 | 完整 |
| 审计与日志 | 操作日志分页 | 无页面 | 后端完整，界面缺失 |
| FAQ | 列表、推荐、查看计数、增删改 | 无页面 | 后端完整，界面缺失 |
| 个人中心 | 资料读写、改密 | 无页面 | 后端完整，界面缺失 |

### 2.2 已建成但用户看不见的能力

这一组问题最容易被忽略——功能其实已经做完了，只是界面上没有入口，用户完全感知不到。补齐这部分不需要改数据库、不需要写新业务逻辑，只做前端接线。

| 能力 | 后端接口 | 补上之后的价值 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 派单候选人与评分明细 | GET /dispatch/candidates/{id} | 管理员派单时能看到"谁最合适、为什么"，不再是盲选下拉框 | 小 |
| 派单规则配置 | GET/PUT /dispatch/rule | 自动派单开关、权重参数可见可控 | 小 |
| 维修工技能标签 | GET/PUT /users/{id}/skills | 派单算法的核心前提，管理员却无法维护 | 小 |
| FAQ 管理与推荐 | GET /faqs、GET /faqs/recommend | 住户报修前可自助解决一部分问题，减少无效工单 | 中 |
| 操作日志查询 | GET /operation-logs/page | 管理员行为的可追溯性，答辩时的规范性质疑点 | 小 |
| 个人中心与改密 | GET/PUT /profile、PUT /profile/password | 用户下拉菜单目前只有"退出登录"，改个密码都做不到 | 小 |
| 热力图与趋势预警 | GET /stats/heatmap、/stats/trend-warning | 大屏只显示老三样图表，预警能力闲置 | 小 |
| 维修工接单确认 | PUT /orders/{id}/accept | 后端有接单动作，前端直接跳到"完成维修" | 小 |

### 2.3 流程断点与逻辑漏洞

按对业务闭环的影响程度排序。编号将在后文改进清单中引用。

| 编号 | 问题 | 具体表现 | 严重度 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 派单与接单没有区分 | 派单后工单立即变成"处理中"，住户看到"处理中"，但师傅可能根本还没看。住户无法判断"到底有没有人来" | 高 |
| G2 | 维修工不能拒单 | 派错人、或师傅正在休假、或缺配件，都没有正式出口，只能靠打电话给管理员 | 高 |
| G3 | 管理员不能手工改派 | assign 接口只接受"待派单"状态，工单一旦派出，界面上的派单按钮就消失了。自动改派只在超时后由定时任务触发，人工改派完全缺失 | 高 |
| G4 | 完工没有凭证 | 维修工只填一段文字说明，没有完工照片、没有耗时、没有用料记录。住户验收时缺少判断依据 | 高 |
| G5 | 管理员没有待办视角 | 首页是展示型统计大屏，看不到"待派单 3 笔、超时 2 笔、待验收超时 1 笔"，管理动作全靠自己去翻列表 | 高 |
| G6 | 住户看不到进度 | 后端有流转日志接口，但前端只展示文本流水，没有进度条，没有"当前等谁、等了多久" | 中 |
| G7 | 没有工单内沟通 | 住户想补一句"我下午不在家""门锁密码是…"，只能打电话。这是线下沟通断点最多的地方 | 中 |
| G8 | 公告没有已读机制 | 公告发出后无法知道谁看过；顶栏提示用的是浏览器本地时间戳，换台设备就失效 | 中 |
| G9 | 消息不分类型 | 工单通知、催办、系统提醒全部混在一条时间线里，条数一多就没法筛 | 中 |
| G10 | 超时只提醒不升级 | 定时任务发现超时只发一条站内消息，既不在待办里置顶，也没有"未接单超时自动收回改派" | 中 |
| G11 | 报修表单没有引导 | 选完类型后不提示"这类问题通常怎么处理"，住户往往把能自助解决的小问题也报上来 | 低 |
| G12 | 评价维度单一 | 只有一个 1~5 星总分，无法区分"师傅来得快但修得糙"这类情况 | 低 |
| G13 | 维修工没有个人视角 | 只有管理员能看排名，师傅看不到自己这周干了多少、评分多少、有没有超时 | 低 |

## 三、设计原则

### 3.1 坚持简单版定位

不追求功能数量，只追求"每一笔报修都能走完、每一方都知道该干什么"。凡是不能减少一次电话、不能减少一次误判、不能减少一次返工的功能，一律不做。

### 3.2 四条硬原则

原则一：闭环优先于功能。 任何新增能力必须挂在一个已存在的流程节点上，有明确的入口和出口。不引入"孤岛功能"——比如单独做一个评价管理页却没有评价入口，就是孤岛。

原则二：状态驱动一切。 能不能操作，由工单当前状态决定，不由页面决定，也不由角色直觉决定。所有按钮的出现、隐藏、置灰，都对着状态转移表来实现，避免"点下去才报错"。

原则三：角色导向。 每个角色登录后，第一屏必须是"我要干的活"，而不是"系统的数据全景"。统计大屏是给管理员看结果的，不是给他干活的。

原则四：每一步都有回执。 任何一次操作，无论成功失败，用户必须知道：发生了什么、单子现在什么状态、接下来等谁。

### 3.3 本轮明确不做

| 不做项 | 理由 |
| --- | --- |
| AI 智能问答、AI 故障诊断 | 留待后续版本，当前数据量不足以训练或验证效果 |
| 实时聊天（WebSocket 双向会话） | 工单内留言已能覆盖 90% 的沟通需求，实时聊天对并发和技术复杂度要求过高 |
| 多级审批、多小区多租户 | 单小区场景用不上，会显著抬高数据模型复杂度 |
| 移动端 App / 小程序 | 现有响应式页面已可在手机浏览器使用 |
| 满意度回访、工单计费结算 | 超出简单版边界 |
| 第三方系统对接（物业 ERP、门禁） | 无真实接口可对接 |

## 四、工单状态机重构

这是本轮改进的地基。状态不改，其余功能都只能打补丁。

### 4.1 现有状态模型的问题

当前系统用 5 个状态：0 待派单 → 1 处理中 → 2 待验收 → 3 已完成 → 4 已关闭。

问题在于 1 处理中 一个状态承担了两件事：既表示"已派出、等师傅接单"，也表示"师傅已经在修"。这带来三个连锁后果：

- 住户看到"处理中"，无法判断师傅是否已经知情；

- 维修工接单动作在界面上无处安放，只能暗自记录一个时间戳；

- 超时判断失去粒度——无法区分"派单后没人接"和"接了但修不完"，而这两种情况的处置方式完全不同。

### 4.2 V3.0 状态定义

拆成六个流转态加一个终止态。这个设计与需求中提出的"待派单 → 已派单 → 维修中 → 已完成 → 已评价"完全一致，只在其中补了一个"待验收"，因为验收本身是住户的必经动作，且验收不通过要退回返工，必须有独立状态承载。

| 编码 | 状态 | 含义 | 当前责任方 | 允许的操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 待派单 | 已提交，尚未分配维修工 | 管理员 | 派单、撤销、催办 |
| 1 | 已派单 | 已分配维修工，等待师傅确认 | 维修工 | 接单、拒单、改派、催办 |
| 2 | 维修中 | 师傅已接单，正在处理 | 维修工 | 报完工、改派、催办、留言 |
| 3 | 待验收 | 师傅已报完工，等待住户确认 | 住户 | 验收通过、验收不通过、留言 |
| 4 | 已完成 | 验收通过，尚未评价 | 住户 | 补充评价 |
| 5 | 已评价 | 评价完成，流程终结 | 无 | 仅查看 |
| 9 | 已关闭 | 撤销、误报、无法维修、管理员关闭 | 无 | 仅查看 |

其中 5 已评价 与 9 已关闭 是终态，进入后不再接受任何流转操作。

### 4.3 状态转移表

这张表是整个系统的行为契约。前端按钮的显示隐藏、后端的合法性校验、测试用例的设计，都以它为准。

| 编号 | 当前状态 | 操作 | 操作者 | 目标状态 | 前置条件 | 副作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | — | 提交报修 | 住户 | 0 | 类型、位置、标题、描述非空；图片不超过 9 张 | 生成工单号；写 SUBMIT 日志；触发自动派单 |
| T2 | 0 | 自动派单 | 系统 | 1 | 自动派单开关开启且有可用候选 | 写入维修工、得分、派单方式；通知师傅 |
| T3 | 0 | 手工派单 | 管理员 | 1 | 目标账号为启用状态的维修工 | 写入派单方式 MANUAL；通知师傅 |
| T4 | 0 或 1 | 撤销报修 | 住户（本人） | 9 | 工单归属校验 | 通知管理员；已派单的还需通知师傅 |
| T5 | 1 | 接单 | 该单维修工 | 2 | 尚未接单 | 记录接单时间；通知住户；写 ACCEPT 日志 |
| T6 | 1 | 拒单 | 该单维修工 | 0 | 必须填写拒单原因；拒单次数不超过 2 次 | 记入已派名单；清空维修工；通知管理员 |
| T7 | 1 | 改派 | 管理员 | 1 | 新维修工与当前不同且在岗 | 换人；通知新旧两位师傅；写 REASSIGN 日志 |
| T8 | 2 | 改派 | 管理员 | 1 | 必须填写改派原因 | 同上；原师傅的接单时间清空 |
| T9 | 2 | 报完工 | 该单维修工 | 3 | 处理说明不少于 10 字；完工照片至少 1 张 | 记录完工时间、耗时、用料；通知住户验收 |
| T10 | 3 | 验收通过（暂不评价） | 住户（本人） | 4 | 工单归属校验 | 记录验收时间；通知师傅 |
| T11 | 3 | 验收通过并评价 | 住户（本人） | 5 | 三项评分均已填写 | 记录验收时间；写入评价记录；通知师傅 |
| T12 | 3 | 验收不通过 | 住户（本人） | 2 | 必须填写不通过原因 | 清空完工时间；返工次数加一；通知师傅重新处理 |
| T13 | 4 | 补充评价 | 住户（本人） | 5 | 该单尚无评价记录 | 写入评价记录；通知师傅 |
| T14 | 0~4 | 关闭工单 | 管理员 | 9 | 必须填写关闭原因 | 通知住户；已派单的还需通知师傅 |
| T15 | 0 | 超时未派单 | 系统 | 0 | 提交超过 24 小时 | 推入管理员待办；同一单只提醒一次 |
| T16 | 1 | 超时未接单 | 系统 | 0 | 派单超过 12 小时未接单 | 收回工单并改派下一位候选；无人可派则转人工 |
| T17 | 2 | 超时未完工 | 系统 | 1 | 派单超过 48 小时未完工 | 按现有规则自动改派，遵循改派次数上限 |

### 4.4 关键规则说明

派单与改派分离。 派单（T2、T3）只能从待派单发起；改派（T7、T8）只能从已派单或维修中发起。两者的区别是：派单是"第一次分配"，改派是"换人"，都要求写入新的派单时间，以便超时计时重新开始。

拒单是有代价的。 拒单不等于把工单凭空扔掉，必须留下原因，并记入该工单的"已尝试维修工"名单，第二轮的自动派单不会再派给这个人。同一工单拒单达到 2 次后，系统不再自动派单，直接转管理员人工处理——因为连续两人拒单，通常说明这笔单子本身有问题。

验收不通过要能退回去。 这是最容易漏掉的一条路径。住户说"没修好"之后，工单必须退回维修中，维修工能重新报完工，而且要把这次返工记下来。返工次数是评价"维修质量"最有力的客观数据。

评价与验收可以合并成一步。 住户收到完工通知后，最顺的路径是"确认修好了 + 顺手给个评价"，一次点完，状态直接到已评价。如果住户只想确认、暂时不想评价，可以只走验收，之后在"已完成"的工单里补评。

关闭必须写原因。 关闭是管理员的兜底动作，用于处理误报、重复报修、无法维修等情况。没有原因的关闭会让后续统计和追责失去依据。

### 4.5 时间戳与状态的对应

现有数据表已经具备大部分时间字段，改造时补齐两项即可支撑全流程时长统计。

| 字段 | 由哪个动作写入 | 用于计算 |
| --- | --- | --- |
| submit_time | 提交报修 | 起算点 |
| assign_time | 派单 / 改派 | 派单响应时长、接单超时 |
| worker_accept_time | 接单 | 接单响应时长 |
| finish_time | 报完工（验收不通过时清空） | 维修时长、完工超时 |
| accept_time | 验收通过 | 全流程时长 |
| create_time（评价表） | 评价 | 满意度归集时间 |

### 4.6 数据迁移

状态语义变化会影响存量数据。迁移规则按"是否已接单"判定，不能简单地把 1 直接映射成 1 或 2。

| 旧状态 | 判定条件 | 新状态 |
| --- | --- | --- |
| 0 待派单 | — | 0 待派单 |
| 1 处理中 | worker_accept_time 为空 | 1 已派单 |
| 1 处理中 | worker_accept_time 非空 | 2 维修中 |
| 2 待验收 | — | 3 待验收 |
| 3 已完成 | 无评价记录 | 4 已完成 |
| 3 已完成 | 有评价记录 | 5 已评价 |
| 4 已关闭 | — | 9 已关闭 |

迁移脚本随代码一起提交为 sql/upgrade_v3.sql，执行前先备份数据库。由于 2 → 3、3 → 4/5、4 → 9 都存在编码重叠，必须按旧状态从大到小的顺序执行 UPDATE，否则会出现二次覆盖。

## 五、功能改进清单

按优先级分三档。P0 是闭环必需，不做则流程走不通；P1 是体验增强，做了之后用户明显更少踩坑；P2 是完整度补齐，用于锦上添花。

### 5.1 P0 闭环补齐

| 编号 | 功能 | 解决的问题 | 主要改动 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | 状态机六态改造 | G1 | 后端状态常量与全部状态判断、前端状态标签与筛选项、迁移脚本 | 全流程走一单，状态依次经过 0→1→2→3→5，每一步界面标签准确 |
| P0-2 | 维修工接单与拒单 | G1、G2 | 新增拒单接口；任务台增加"接单""拒单"按钮，拒单必填原因 | 派单后师傅能在列表直接接单；拒单后工单回到待派单且管理员收到消息 |
| P0-3 | 管理员手工改派 | G3 | 新增改派接口，允许在已派单、维修中发起；派单弹窗增加"改派"模式 | 对已派出工单可以换人，新旧两位师傅均收到通知，流转日志有记录 |
| P0-4 | 完工凭证 | G4 | 完工接口增加照片、耗时、用料字段；必填校验 | 不传完工照片无法提交完成；住户验收时能看到维修前后对比 |
| P0-5 | 住户进度时间轴 | G6 | 详情页用流转日志渲染五节点进度条，标注当前节点与已等待时长 | 住户一眼看清工单走到哪一步、当前卡在谁那里、已经等了多久 |
| P0-6 | 管理员待办工作台 | G5 | 首页改为待办优先：待派单、超时未接单、待验收超时、待催办、待处理差评五类卡片，点击直达列表 | 管理员登录第一屏即可看到今天必须处理的单子及数量 |
| P0-7 | 工单内留言 | G7 | 新增留言表与接口；详情页底部留言区，三方可见 | 住户、师傅、管理员可围绕同一工单对话，留言进入对方消息中心 |
| P0-8 | 公告已读 | G8 | 新增已读记录表；读取公告时上报；未读数接口 | 不同设备登录看到的未读状态一致；读完红点消失 |

### 5.2 P1 导向性增强

| 编号 | 功能 | 解决的问题 | 主要改动 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-1 | 报修表单引导 | G11 | 选完故障类型后展示该类型的 FAQ 推荐与"我可以自己先试试"折叠区；位置选择改为楼栋、单元、房间三级下拉 | 住户在提交前能看到自助处置建议；位置不用手输 |
| P1-2 | 住户房间绑定 | 报修时反复选位置 | 用户表增加房间字段；注册与个人中心可维护 | 住户提交报修时位置自动带出，仍可修改 |
| P1-3 | 消息分类与聚合 | G9 | 消息增加类型与关联工单字段，按工单聚合展示，支持按类型筛选 | 消息中心可按工单通知、公告、系统提醒分别查看 |
| P1-4 | 评价分项 | G12 | 评价增加响应速度、服务态度、维修质量三项评分与快捷标签 | 评价弹窗三项打分，管理端可看到分项均值 |
| P1-5 | 超时升级 | G10 | 已派单超 12 小时未接单自动收回改派；超时工单进入待办并置顶 | 模拟超时后工单自动回退给其他师傅，管理员待办实时更新 |
| P1-6 | 维修工个人工作台 | G13 | 任务台顶部增加今日待接单、本周完成、平均评分、超时笔数四项指标 | 师傅无需询问即可知道自己的工作量与服务质量 |
| P1-7 | 账号管理补强 | 管理动作缺失 | 管理员重置密码；自助注册固定为住户角色 | 管理员可给忘记密码的用户重置；注册无法自选管理员角色 |

### 5.3 P2 完整度补齐

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P2-1 | 差评处理与回访记录 | 2 星及以下评价进入管理员待办，需填写处理说明，形成闭环 |
| P2-2 | 楼栋房间基础数据规范化 | 把位置数据从"自由文本"改为楼栋、单元、房间三级结构化管理 |
| P2-3 | 维修工负责区域 | 配合派单算法，按楼栋分配责任师傅，减少跨区上门 |
| P2-4 | 维修单打印与导出 | 生成可打印的维修单，便于线下签字确认 |
| P2-5 | 评价回复 | 维修工可对评价作一次公开回复，处理误会类差评 |

### 5.4 已有能力的界面接线

这一组不属于"新功能"，是把已经建成的后端能力接到界面上。它们的工作量普遍很小，但对"系统看起来很完整"的感知提升最直接。建议在 P0 完成之后、P1 之前插入。

| 接线项 | 优先级建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 派单候选人与得分明细 | 高 | 派单弹窗直接展示候选人排序与得分构成，把系统最有技术含量的部分显性化 |
| 维修工技能标签维护 | 高 | 在用户管理里为师傅勾选技能类型，智能派单才有依据 |
| 个人中心与修改密码 | 高 | 补齐用户菜单，解决"连密码都改不了"的明显缺口 |
| FAQ 管理与报修页推荐 | 中 | 与 P1-1 合并实施 |
| 操作日志查询 | 中 | 管理员侧边栏增加入口即可，页面上加筛选条件 |
| 派单规则配置 | 低 | 自动派单开关与权重调整，日常使用频率低，但答辩时是亮点 |
| 热力图与趋势预警 | 低 | 大屏补两张图，属展示性增强 |

## 六、权限与业务规则矩阵

### 6.1 角色与操作

| 操作 | 住户 | 维修工 | 管理员 | 系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提交报修 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 查看工单 | 仅本人 | 仅本人被派 | 全部 | 全部 |
| 派单（首次） | 否 | 否 | 是（状态 0） | 是（状态 0） |
| 改派 | 否 | 否 | 是（状态 1、2） | 是（超时触发） |
| 接单 / 拒单 | 否 | 仅本人 | 否 | 否 |
| 报完工 | 否 | 仅本人 | 否 | 否 |
| 验收 / 评价 | 仅本人 | 否 | 否 | 否 |
| 催办 | 仅本人 | 否 | 是 | 否 |
| 撤销报修 | 仅本人（状态 0、1） | 否 | 否 | 否 |
| 关闭工单 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 工单内留言 | 仅本人 | 仅本人 | 全部 | 否 |
| 公告发布与编辑 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 用户与字典管理 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 统计大屏 | 否 | 否 | 是 | 是 |

### 6.2 关键校验清单

以下校验必须在后端完成，前端只做提示优化，不能作为唯一防线。

- 归属校验：维修工只能操作派给自己的工单；住户只能操作自己的工单。

- 状态校验：每个操作先比对当前状态是否在允许集合内，不在则拒绝并返回明确原因。

- 重复校验：同一工单不可重复派单、不可重复接单、不可重复评价。

- 并发校验：派单与接单使用带状态条件的更新语句，受影响行数为零即视为状态已变，提示刷新。

- 限次校验：拒单不超过 2 次，改派不超过规则配置的上限，催办做频率限制（如 10 分钟内只计一次）。

- 参数校验：验收不通过、拒单、关闭、改派四类操作的原因字段必填，且长度受限。

## 七、导向性设计

这一节不涉及接口，全部是"让用户少想一步"的界面决策。经验上，这类改动的投入产出比最高。

### 7.1 按角色决定落地页

| 角色 | 登录后落地 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 住户 | 有待验收工单时进"我的报修"并高亮该单，否则进"提交报修" | 住户登录只有两个目的：报新的，或者处理在办的 |
| 维修工 | "我的任务"，默认停在待接单标签页 | 师傅最需要的是"有哪些活等着我确认" |
| 管理员 | 待办工作台 | 管理员登录是为了处理事情，不是为了看图表 |

### 7.2 工单详情里的"下一步"

详情页顶部固定显示三段信息：当前状态、当前等待谁、已经等了多久。例如"已派单 · 等待李师傅接单 · 已等待 2 小时 15 分"。

超过阈值后自动变色并附一句建议：等待接单超过 12 小时显示"师傅迟迟未接单，可催办或联系管理员"；等待验收超过 72 小时显示"待住户验收"，并给管理员一个"提醒住户"的按钮。

### 7.3 按钮随状态出现

每个角色的操作按钮由状态转移表驱动：不该出现的时候直接不渲染，而不是渲染出来点了才报错。比如"接单"只在已派单状态、且当前登录人就是该单维修工时出现；"报完工"只在维修中出现。

### 7.4 空状态与首次引导

列表为空是新手最容易卡住的地方。每个空列表都要给出一句明确动作：

- 住户报修列表为空：还没有报修记录，点右上角"提交报修"开始；

- 维修工任务列表为空：当前没有分配给你的任务，可稍后刷新；

- 管理员待派单为空：全部工单已派出，无需处理。

### 7.5 操作回执统一

| 场景 | 现在的提示 | 改进后的提示 |
| --- | --- | --- |
| 提交报修 | 提交成功，请等待管理员派单 | 提交成功，工单号 202610250001，已自动派给李师傅，预计 30 分钟内联系您 |
| 派单 | 操作成功 | 已派给李师傅，等待其接单 |
| 接单 | 无 | 已接单，住户已收到您的接单通知 |
| 报完工 | 操作成功 | 已提交完工，等待住户验收 |
| 验收通过 | 操作成功 | 验收完成，感谢您的评价 |
| 拒单 | 无 | 已拒单，工单将退回重新分配 |

### 7.6 异常要有颜色和位置

超时、催办、拒单、差评这四类情况不能只靠文字描述。做法是：列表中整行浅红底、状态标签加"超时"角标、管理员待办里排在最上面。让异常自己跳出来，而不是让用户自己去算时间。

## 八、数据模型变更

### 8.1 新增表

工单留言表 order_comment

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| order_id | bigint | 关联工单 |
| user_id | bigint | 留言人 |
| role | varchar(20) | 留言人角色，便于前端区分样式 |
| content | varchar(500) | 留言内容 |
| images | varchar(1000) | 图片，可空 |
| create_time | datetime | 留言时间 |

公告已读表 notice_read

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| notice_id | bigint | 公告 ID，联合主键 |
| user_id | bigint | 用户 ID，联合主键 |
| read_time | datetime | 阅读时间 |

### 8.2 字段扩展

| 表 | 新增字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| repair_order | finish_images varchar(1000) | 完工照片 |
| repair_order | work_minutes int | 维修耗时（分钟） |
| repair_order | materials varchar(500) | 使用材料 |
| repair_order | rework_count int default 0 | 返工次数 |
| repair_order | reject_count int default 0 | 拒单次数 |
| repair_order | close_reason varchar(200) | 关闭原因 |
| evaluation | speed_score tinyint | 响应速度评分 |
| evaluation | attitude_score tinyint | 服务态度评分 |
| evaluation | quality_score tinyint | 维修质量评分 |
| evaluation | tags varchar(200) | 快捷标签 |
| evaluation | reply varchar(500) | 师傅回复 |
| message | type varchar(20) | 消息类型：工单、公告、系统 |
| message | order_id bigint | 关联工单，替代文案解析 |
| user | location_id bigint | 住户房间 |

### 8.3 变更脚本组织

| 脚本 | 内容 | 执行时机 |
| --- | --- | --- |
| sql/upgrade_v3.sql | 建新表、加新字段、状态数据迁移 | 代码发布前执行一次 |
| sql/init.sql | 同步更新为 V3.0 结构，供全新部署 | 新环境初始化 |
| sql/restore_seed.sql | 演示数据同步为六态 | 演示前重置 |

三个脚本必须保持结构一致，避免"新环境初始化出来的表结构和升级出来的不一样"这类低级问题。

## 九、实施阶段与验收

### 9.1 阶段划分

每个阶段结束后系统都应处于可运行、可演示状态，不允许出现"改到一半跑不起来"的中间态。

| 阶段 | 范围 | 交付物 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 状态机与权限 | P0-1、P0-2、P0-3 | 新状态码、拒单与改派接口、迁移脚本、前端状态标签与按钮联动 | 三角色各走一遍，覆盖接单、拒单、改派三条分支 |
| S2 完工与验收 | P0-4、P0-5、P1-4 | 完工凭证、进度时间轴、分项评价 | 走完"完工→验收不通过→返工→再完工→验收通过→评价"全链路 |
| S3 待办与提醒 | P0-6、P0-8、P1-3、P1-5 | 管理员工作台、公告已读、消息分类、超时升级 | 构造超时数据，验证待办与自动改派 |
| S4 引导与沟通 | P0-7、P1-1、P1-2、P1-6 | 工单留言、报修引导、房间绑定、维修工工作台 | 住户报修全程不打电话也能完成 |
| S5 打磨与回归 | P1-7、P2 选择性、界面文案统一 | 账号管理补强、全量回归、演示数据 | 三套演示脚本各跑一遍 |

### 9.2 回归重点

状态机改造的破坏面比看起来大，凡是用到状态的地方都要同步改：

- 定时超时任务里的状态判断（原来针对"处理中"，现在要区分已派单与维修中）；

- 自动改派的触发条件；

- 统计大屏的各状态计数；

- 工单列表的状态筛选项与快捷筛选芯片；

- 前端状态标签组件的文案映射；

- 演示数据脚本里的状态值。

建议改造时全局搜索状态常量，逐个确认，避免遗漏。

### 9.3 演示数据准备

保持三条干净的主线数据，覆盖不同状态，答辩时可直接演示：

- 一笔待派单工单（用于演示派单与超时标红）；

- 一笔已派单未接单工单（用于演示接单、拒单、改派）；

- 一笔维修中工单（用于演示报完工、验收、评价）。

## 十、风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 状态迁移出错 | 存量工单状态错乱、超时任务误判 | 迁移前备份；按旧状态降序执行；上线后用一条完整流程验证 |
| 前后端状态码不同步 | 前端显示旧文案、按钮出现在错误状态 | 状态文案由后端下发，前端不硬编码映射 |
| 改动范围蔓延 | 每个阶段都想顺手加功能，导致迟迟不能交付 | 严格执行 P0 优先，P2 与接线项排在 P0 之后 |
| 校验只在前端做 | 绕过界面直接调接口就能越权 | 归属、状态、重复、并发四类校验全部落在后端 |
| 遗留测试数据混入演示 | 统计失真、列表里出现奇怪工单 | 演示前统一执行 restore_seed.sql，不手工造数据 |

## 十一、后续版本展望

V3.0 完成后，系统已经具备完整的"提交—派单—接单—维修—验收—评价"闭环和可追溯的状态流转。再往后可以考虑三个方向：

- 知识库与自助报修：把 FAQ 从"展示"升级为"引导"，用户描述问题时自动匹配历史同类工单的处理方法，减少无效报修；

- 派单策略调优：当前评分权重是固定配置，可以基于历史完工时长与评价数据做回归，让权重有数据依据；

- 服务质量看板：把维修工的超时率、返工率、评分趋势做成趋势图，支撑月度考核。

这三项都依赖 V3.0 沉淀下来的结构化数据，先有闭环，才谈得上优化。